Shoe Systems - Sistema para Lojas de Calçados
Cliente: Dono do estabelecimento

Data de Emissão: 12/07/2021

Data de Validade: 12/10/2021

Responsáveis pela Proposta:

Thais Danieli Branco de Souza – 2021001228

Eng de Software – thaisdesouza311@gmail.com

Bryan Muller da Silva – 2020012844

Eng de Software – bryan.silva@unifei.edu.br

Gustavo de Souza Bueno – 2020008823

Analista/Eng de Software - gustavochu8@hotmail.com

Consultoria e Sistemas Ltda

Rua Santana, 179, sala 306/308

CEP: 37200-000 Lavras – MG

(35) 3822-8148
http://www.shoesystems.com.br

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/05/2021 | 1.0 | Definindo os requisitos | Thais |
| 31/05/2021 | 1.1 | Cronograma | Gustavo |
| 31/05/2021 | 1.2 | Processo de Desenvolvimento | Bryan |
| 31/05/2021 | 1.3 | Revisão | Thais |

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas pela equipe de PPQA – Product Process Quality Assurance (Garantia da qualidade do produto e processo) – do projeto, e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

| Data |  | Versão |  | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | x.x |  |  |  |  |

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	4

1.1	Objetivos do Projeto	4

1.2	Abrangência	4

2.	PREMISSAS BÁSICAS	4

3.	RESTRIÇÕES	4

4.	REQUISITOS PRELIMINARES E FUNCIONALIDADES GERAIS

4.1   REQUISITOS FUNCIONAIs

4.2   REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

5.	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	5

5.1	Organograma do Projeto	5

5.2	Processo de Desenvolvimento do Software	5

5.3	Cronograma Preliminar do Projeto	5

5.4	Produtos Disponibilizados	5

6.	CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO	5

7.	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM OPERAÇÃO	6

8.	GARANTIA DO PRODUTO	6

9.	DISPOSIÇÕES FINAIS	6

ANEXO I	6

- INTRODUÇÃO

  - Um software para Lojas de Calçados pode facilitar a maioria das rotinas, pois contribui para melhorar os processos, centralizar e otimizar as atividades, tornando-as mais ágeis e garantindo um melhor atendimento. De olho na organização e aumento na produtividade, gestores de negócios de todos os portes vêm utilizando cada vez mais essa ferramenta. Foi pensando nisso que a Shoe Systems visou a estruturação de um projeto que atenda todos os requisitos essenciais para a manutenção e funcionalidade de um software para o estabelecimento do lojista de calçados.

  - Objetivos do Projeto

O objetivo deste projeto é utilizar um software que garanta a redução de custos, centralize as informações para todos os profissionais, garanta a segurança das informações, diminua os erros com processos automáticos e otimize o aproveitamento do tempo por parte dos funcionários da loja.

  - Abrangência

O projeto abrange toda área relacionada aos lojistas de calçados, envolvendo os gerentes, os funcionários e o setor administrativo, tornando possível o monitoramento, análise e melhoramento dos dados. O software está disponível para que os usuários/funcionários possam manter o controle do atendimento ao público, desde dados pessoais e de endereço, como também dados de estoque. Contando com uma equipe especializada que ensinará sobre a utilização do software e também suporte técnico com terceirizados especializados.

- PREMISSAS BÁSICAS

Para que o projeto seja desenvolvido sem maiores impactos. Esta seção descreve estas premissas básicas para a execução do projeto:

i - Disponibilização da loja toda a infraestrutura de TI, tais como, desktops, servidor, e acesso à rede;

ii - Os softwares para desenvolvimento ficam a cargo da empresa fornecedora;

iii - A empresa desenvolvedora tem total autonomia na escolha de sua equipe;

iv - Comprometimento de ambas as partes com relação ao fornecimento de recursos de acordo com a exigência do projeto;

v - Encontros todas as sextas-feiras, às 18:00, na sede da empresa desenvolvedora, para acompanhamento do projeto sob possíveis alterações.

- RESTRIÇÕES

Uma restrição ou limitação aplicável, interna ou externa ao projeto, que afetará o desempenho do projeto.

< Por exemplo: As restrições para este projeto são:

- O projeto deve ser encerrado até a data 15/07/2022, para que não atrase o início dos RA’s 8 e 9.>

- REQUISITOS PRELIMINARES E FUNCIONALIDADES GERAIS

  - REQUISITOS FUNCIONAIS

[RFC-01] Manter Funcionário

O sistema permite o cadastro para cada usuário do sistema.

Essencial [ X ]  -  Importante [  ] - Desejável [  ]

[RFC-02] Manter cliente

O sistema permitirá a criação de um cadastro para clientes da loja.

Essencial [ X ]  -  Importante [  ] - Desejável [  ]

[RFC-03] Manter Produto

O sistema permitirá o cadastro de produtos.

Essencial [ X ]  -  Importante [  ] - Desejável [  ]

[RFC-04] Manter Estoque

O sistema permitirá a criação de um cadastro de estoque para os produtos.

Essencial [ X ]  -  Importante [  ] - Desejável [  ]

[RFC-05] Manter E- commerce

O sistema permitirá a manutenção da loja virtual (caso o empregador tenha) que fornecerá promoções, funções como adição e exclusão de itens do carrinho.

Essencial [ X ]  -  Importante [  ] - Desejável [  ]

[RFC-05]  Manter Fornecedor

O sistema permitirá a criação de cadastro, edição/exclusão e atualizações de novas coleções por parte do fornecedor da loja.

Essencial [ X ]  -  Importante [  ] - Desejável [  ]

Protótipos:

- ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

  - Organograma do Projeto

<Esta seção apresenta o organograma do projeto, onde devem ser apresentados todos os "papéis" a serem executados no projeto e as participações integrais e parciais de cada função no projeto. As atribuições de cada “papel” tanto da equipe da empresa fornecedora quanto da equipe do cliente devem ser detalhadas, ou fazer referência a um outro documento relacionado que contenha esta informação.>

<Deve-se analisar a organização necessária em termos de pessoal, que deve ser disponibilizada pelo cliente para o projeto, por exemplo, responsável pelo acompanhamento do projeto, responsáveis por módulos/processos, pessoal técnico etc.

  - Processo de Desenvolvimento do Software

<Esta seção descreve a metodologia de desenvolvimento adotada pelo projeto, descrevendo as atividades de ciclo de vida, atividades de apoio, artefatos gerados. Deve ser adotado como base, a não ser por exigência do cliente, o processo de software da empresa fornecedora, o qual deve ter sido configurado para o projeto específico e apresentado nesta seção. >

  - Cronograma Preliminar do Projeto

<Nesta seção deve ser apresentado um cronograma preliminar do projeto, realizado com base nos requisitos especificados nesta proposta, descrevendo atividade, tempo e recursos necessários. No cronograma deve-se utilizar as colunas de data de início e fim apenas se estas datas forem reais. Caso contrário deve ser adotada a visão por semanas/dias e omitir as colunas de datas.>

  - Produtos Disponibilizados

< Esta seção estabelece a lista de produtos que serão disponibilizados para o cliente>

- CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

<Esta seção compreende os critérios de conclusão para a aceitação dos produtos e/ou atividades realizadas durante a prestação do serviço. É importante que o critério de conclusão de cada um dos produtos que será entregue ao cliente esteja suficientemente claro, a fim de que não surjam problemas no decorrer do projeto.>

- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM OPERAÇÃO

<Nesta seção devem ser descritas as condições para manutenção do produto ou serviço, se for o caso. Caso as atividades de manutenção do serviço não tenham sido negociadas nesta proposta, este fato deve ser explicitado nesta seção.>

- GARANTIA DO PRODUTO

<Esta seção compreende informações sobre o período e condições de garantia do produto após sua entrega. Após este período, as atividades de suporte devem estar contempladas no contrato de manutenção do serviço em operação (Seção 7 ou contrato adicional) ou serão negociadas a cada demanda.>

- DISPOSIÇÕES FINAIS

<Nesta seção devem ser relacionadas disposições gerais que se tornem necessárias a serem salientadas. Veja exemplo a seguir>

Esta proposta e respectivos documentos aqui referenciados, recebidos pelo cliente, constituem o acordo completo relativo ao projeto, objeto desta proposta, e substituem qualquer comunicação prévia, verbal ou escrita. A assinatura desta proposta pelo cliente representa plena e total aceitação dos termos e condições constantes nos citados documentos.

- O ambiente do cliente deve estar pronto para a implantação no prazo definido no contrato. Atrasos superiores a 30 dias implicarão na desobrigação da empresa fornecedora para a implantação dentro dos custos especificados na proposta, implicando em nova proposta financeira.

- A empresa fornecedora fica à disposição para discutir a proposta ora apresentada.

- Os serviços propostos neste documento serão iniciados no prazo máximo de <N> semanas após a formalização do aceite desta proposta.

ANEXO I

<Nesta seção devem ser apresentados os documentos referenciados na proposta técnica.>

Representante do contratando		       Representante da contratante

Testemunha 1				Testemunha 2